# Matriz de trazabilidad de requerimientos

Fuente de requisitos: apuntes personales de primera reunión. Estado: pruebas locales comunicadas por el estudiante y capturas facilitadas en octubre de 2026. Esta matriz no es un acta de aceptación institucional.

| Código | Requisito | Situación | Sustento / limitación |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | Vencimientos y reporte | Parcial | Alertas de vencimiento visibles; verificar existencia y alcance del reporte específico. |
| R02 | Mantenimiento y reporte | Parcial | Formulario y registros de mantención comprobados; confirmar exportación del reporte específico. |
| R03 | Gastos y detalles de reparación | Comprobación local | Registros de mantenimiento $100.000 y gasto $21.000 mostrados en capturas; importes de prueba. |
| R04 | Checklist de entrada/salida | Parcial | Registro de entrada comprobado; no consta evidencia separada de una salida. |
| R05 | Adaptar a la planilla existente | Comprobación local | Importación de Excel utilizada; conservar planilla original como fuente si puede publicarse. |
| R06 | Informe de pérdidas | Comprobación local | Pérdida de una unidad valorizada en $50.000; descarga CSV disponible, no validada aquí. |
| R07 | Todo con valor monetario | Parcial | Valorización individual comprobada; captura señala un artículo con precio entre 230 registros. |
| R08 | Escalabilidad hasta nueve compañías | Parcial | Usuarios y compañías separados probados con segunda compañía ficticia; no hay despliegue ni validación en nueve. |
| R09* | Login y roles | Comprobación local | Función incorporada como decisión posterior de diseño, no citada en apuntes originales. |

* R09 es una funcionalidad incorporada después del levantamiento inicial; se identifica por separado para no atribuirla a la primera reunión.

# Criterio para la planificación real

Registrar en la Carta Gantt por separado la fecha planificada original, la fecha efectiva cuando exista respaldo, la modificación de metodología de Scrum a Crystal Clear y las tareas incorporadas posteriormente. No marcar como completado un hito sin evidencia y no sustituir fechas desconocidas por estimaciones presentadas como hechos.