# Requerimientos funcionales y alcance

Documento técnico | Especificación derivada de apuntes y sistema actual

Proyecto APT | Sistema de Gestión de Inventario y Mantenimiento para Bomberos de San Bernardo

Autor: Benjamín Andrés Sandoval Robles | Octubre de 2026

Alcance documental: desarrollo individual, pruebas locales y evidencia disponible; no constituye aprobación institucional.

# Origen y trazabilidad

Los requerimientos iniciales provienen de apuntes aportados por el estudiante sobre una primera reunión con Bomberos. No hay acta firmada, fecha confirmada ni aprobación formal documentada. El login y la administración de múltiples compañías corresponden a decisiones de diseño y ampliaciones posteriores.

| ID | Requerimiento | Estado respaldado |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Inventario editable de artículos, cantidades, estado y ubicación | Sí, probado localmente |
| RF-02 | Alertas por vencimiento, falta de existencias y estado del material | Sí, probado localmente |
| RF-03 | Registrar mantenimientos con costos y descripción | Sí, probado localmente |
| RF-04 | Control de gastos y detalle monetario | Sí, probado localmente |
| RF-05 | Checklist de entrada y salida | Sí, probado localmente |
| RF-06 | Importación y exportación desde Excel | Sí, prueba local informada |
| RF-07 | Pérdidas de inventario, descuento y reporte | Registro y descuento probados; descarga CSV sin comprobación individual |
| RF-08 | Valor unitario y total de artículos | Función probada; valorización general incompleta |
| RF-09 | Escalabilidad a compañías con inventarios separados | Dos compañías probadas; no hay despliegue en red |
| RF-10 | Datos vehiculares: patente, combustible, km, uso y horas de escala | Cobertura parcial; no todos los campos tienen módulo especializado |
| RF-11 | Inventario de mangueras, colores, uniformes | Registro genérico disponible; datos deben ingresarse/confirmarse |
| RF-12 | Login, roles de administrador, encargado y bombero | Ampliación posterior; probado localmente |

# Requisitos no funcionales

Persistencia: SQLite; aplicación web en navegador local mediante Flask; sesiones por usuario; comprobación visual de aislamiento de inventarios. No se acredita auditoría de seguridad, copias de respaldo automatizadas, acceso externo ni operación institucional permanente.

# Datos por confirmar

Planilla original consolidada, valores comerciales reales de artículos, reglas específicas de mantención vehicular, fecha y participantes de la primera reunión, aceptación institucional y necesidades definitivas de expansión.