# Formativa Fase 1

Definición Proyecto APT: Sistema de Gestión de Inventario y Mantenimiento para Bomberos de San Bernardo

Asignatura: Capstone 002D (PTY4614)

Estudiante: Benjamin Andres Sandoval Robles

Docente: Eliana Mallén Gonzalez Gonzalez

# Índice

Índice	2

Abstract	3

Desarrollo de Ingeniería	3

1. Descripción del Proyecto APT	3

2. Relación con las Competencias del Perfil de Egreso	3

3. Relación con mis Intereses Profesionales	4

4. Factibilidad	4

5. Objetivos	4

6. Metodología	4

7. Plan de Trabajo	4

8. Evidencias	5

Conclusiones	5

Reflexión	5

# Abstract

Este informe presenta la definición del Proyecto APT desarrollado de manera individual en la asignatura Capstone, correspondiente a un sistema digital para la gestión del inventario y mantenimiento de los equipos y unidades de Bomberos de San Bernardo. El sistema busca centralizar la información de equipos, vehículos, mantenimientos, disponibilidad e historial, incorporando alertas y reportes que apoyen la planificación y el control de recursos. El proyecto integra competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática, tales como desarrollo de software, gestión y modelado de datos, análisis de soluciones tecnológicas y gestión de proyectos informáticos, y se desarrollará utilizando la metodología ágil Crystal Clear.

# Desarrollo de Ingeniería

## 1. Descripción del Proyecto APT

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un sistema digital para la gestión del inventario y mantenimiento de los equipos y unidades de Bomberos de San Bernardo. El sistema permitirá centralizar la información de los equipos, vehículos, mantenimientos, disponibilidad e historial, contando además con alertas y reportes que apoyen una mejor planificación y control de los recursos institucionales.

Su relevancia radica en que Bomberos de San Bernardo actualmente no cuenta con una herramienta digital centralizada para este control, lo que dificulta la trazabilidad del estado y mantenimiento de sus recursos. Para el campo laboral de Ingeniería en Informática, este proyecto es relevante porque aborda un caso real de digitalización de procesos, aplicando desarrollo de software, modelado de bases de datos y análisis de requerimientos sobre una necesidad concreta de una institución.

## 2. Relación con las Competencias del Perfil de Egreso

- Desarrollo de software: será necesario diseñar e implementar una aplicación funcional que dé soporte a la gestión de inventario y mantenimiento.

- Gestión y modelado de datos: el sistema deberá almacenar y estructurar información de equipos, unidades y mantenimientos mediante un modelo de base de datos adecuado.

- Análisis y soluciones tecnológicas: se busca resolver una necesidad concreta de la institución mediante una solución informática pertinente y escalable.

- Gestión de proyectos informáticos: será necesario planificar, organizar y controlar el desarrollo del proyecto dentro del tiempo disponible, área que reconozco como un desafío a fortalecer durante esta etapa.

## 3. Relación con mis Intereses Profesionales

Mi interés profesional principal es el desarrollo de sistemas y aplicaciones que permitan resolver problemas reales, junto con el trabajo en bases de datos y gestión de información. Este proyecto se alinea directamente con esos intereses, ya que me permite aplicar los conocimientos adquiridos durante mi formación —programación, bases de datos y análisis de información— en una solución concreta y útil para una institución real, aportando además experiencia práctica de cara a mi desarrollo profesional futuro.

## 4. Factibilidad

El proyecto es factible de realizar dentro del marco de la asignatura porque puede desarrollarse utilizando tecnologías y conocimientos que ya manejo, principalmente desarrollo web y bases de datos SQL. Se trabajará con un alcance acotado, priorizando una versión funcional que demuestre la solución sin cubrir la totalidad de los procesos de la institución. En cuanto a factores externos, el principal riesgo es la disponibilidad de tiempo para compatibilizar el levantamiento de información con Bomberos de San Bernardo y el desarrollo individual del sistema, lo cual se abordará mediante una planificación semanal y una comunicación temprana con la institución.

## 5. Objetivos

Objetivo general:

Diseñar y desarrollar un sistema digital para gestionar el inventario y mantenimiento de equipos y unidades de Bomberos de San Bernardo.

Objetivos específicos:

- Analizar los requerimientos relacionados con la gestión del inventario y mantenimiento de equipos y unidades.

- Diseñar un modelo de datos que permita organizar la información de equipos, unidades y mantenimientos.

- Desarrollar una solución informática que permita registrar, actualizar y consultar la información del inventario y mantenimiento.

- Implementar funcionalidades que permitan realizar el seguimiento de los mantenimientos asociados a las unidades.

- Validar el funcionamiento de la solución mediante pruebas y realizar mejoras a partir de los resultados obtenidos.

## 6. Metodología

Metodología Crystal Clear (ajuste posterior a la definición inicial). En la planificación inicial se había propuesto Scrum. Durante el desarrollo individual se adoptó Crystal Clear por su flexibilidad, entregas frecuentes, revisión de resultados y mejora continua. El trabajo se organizó en análisis de necesidades, planificación ligera, diseño y desarrollo incremental, pruebas funcionales y ajustes. No se realizaron Sprints ni ceremonias formales de Scrum. Este cambio se documenta como ajuste metodológico y no altera el registro histórico de la propuesta inicial.

## 7. Plan de Trabajo

- Semanas 1-2: Análisis de requerimientos y diseño inicial.

- Semanas 3-4: Diseño de la base de datos y arquitectura del sistema.

- Semanas 5-6: Desarrollo del módulo de inventario y unidades.

- Semanas 7-8: Desarrollo del módulo de mantenimiento, alertas y reportes.

- Semana 9: Pruebas, correcciones y mejoras.

- Semanas 16 a 18: preparación y presentación ante la comisión (Fase 3). Las semanas 5 a 15 corresponden al desarrollo y cierre documental de Fase 2.

## 8. Evidencias

- Diagrama de arquitectura del sistema.

- Modelo y diagrama de la base de datos.

- Mockups o prototipos de la interfaz.

- Capturas de los módulos desarrollados.

- Evidencias de pruebas realizadas.

- Reportes generados por el sistema.

- Documentación final del proyecto.

# Conclusiones

El desarrollo de este proyecto me permitirá aplicar los conocimientos adquiridos durante mi formación en Ingeniería en Informática, principalmente en desarrollo de software, bases de datos y planificación de proyectos. Definir el alcance del Proyecto APT para Bomberos de San Bernardo me permitió comprobar que una solución acotada y factible de realizar de manera individual puede igualmente responder a una necesidad institucional real. Considero esta etapa como una oportunidad para seguir adquiriendo experiencia práctica y fortalecer mis competencias mediante el desarrollo de una solución concreta y útil.

# Reflexión

Durante esta etapa comprendí la importancia de definir claramente el alcance y los objetivos antes de comenzar el desarrollo. Al realizar el proyecto de manera individual, uno de mis principales desafíos será organizar correctamente el tiempo y priorizar las funcionalidades más importantes. También reconozco que deberé seguir reforzando mis habilidades de gestión y planificación de proyectos, así como algunos conocimientos técnicos, pero veo este proyecto como una buena oportunidad para aprender y mejorar.

# Aclaración de planificación y metodología

Esta versión conserva el carácter de documento de definición. La metodología definitiva fue Crystal Clear, decidida tras considerar una propuesta inicial con Scrum. El calendario de diez semanas presente en versiones previas era un resumen inicial que no representa la duración completa del Capstone, organizada en dieciocho semanas. No se registran reuniones, validaciones ni resultados no comprobados.