# Autoevaluación

Alumno: Benjamin Andres Sandoval Robles

Profesor: Eliana Mallen Gonzalez Gonzalez

Asignatura: Capstone 002D

Fecha: 03-09-2026

# Autoevaluación Fase 1 – Definición

# Proyecto APT

Este proyecto se centra en el diseño y desarrollo de un sistema digital para la gestión del inventario y mantenimiento de los equipos y unidades de Bomberos de San Bernardo. El sistema permitirá centralizar la información de los equipos, vehículos, mantenimientos, disponibilidad e historial. También contará con alertas y reportes para apoyar una mejor planificación y control de los recursos. La propuesta busca facilitar el acceso a la información y mejorar la gestión de los recursos de la institución.

## Abstract

Este informe presenta la definición del Proyecto APT correspondiente al diseño y desarrollo de un sistema digital para la gestión del inventario y mantenimiento de los equipos y unidades de Bomberos de San Bernardo. La solución permitirá centralizar la información de equipos, vehículos, mantenimientos, disponibilidad e historial, incorporando alertas y reportes que apoyen la planificación y el control de los recursos institucionales. El proyecto integra competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática, tales como desarrollo de software, gestión y modelado de datos, análisis de soluciones tecnológicas y gestión de proyectos informáticos, y se desarrollará de manera individual utilizando la metodología ágil Scrum.

## Descripción del Proyecto APT

Mi proyecto busca implementar un sistema digital que permita llevar un mejor control del inventario de equipamiento y del mantenimiento de las unidades de Bomberos de San Bernardo. La idea es centralizar la información para facilitar el registro, consulta y seguimiento de los recursos. Considero que es un proyecto relacionado con mi formación en Informática, ya que me permitirá aplicar conocimientos de desarrollo de software, bases de datos y análisis de soluciones tecnológicas.

## Relación con el Perfil de Egreso

Este proyecto se relaciona con competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática:

• Desarrollo de software: porque será necesario diseñar e implementar una aplicación funcional.

• Gestión y modelado de datos: porque el sistema deberá almacenar información de equipos, unidades y mantenimientos.

• Análisis y soluciones tecnológicas: porque se busca resolver una necesidad concreta mediante una solución informática.

• Gestión de proyectos informáticos: porque será necesario planificar y organizar el desarrollo del proyecto.

## Relación con mis Intereses Profesionales

Me interesa seguir desarrollándome en el área informática, especialmente en la creación de soluciones que permitan mejorar procesos. Este proyecto me permitirá aplicar los conocimientos que he adquirido durante mi formación y aprovechar mi experiencia técnica para desarrollar una solución útil y fácil de utilizar.

## Factibilidad

Factibilidad técnica: el proyecto es factible porque puede desarrollarse utilizando tecnologías y conocimientos que ya manejo, principalmente desarrollo web y bases de datos SQL, con un alcance acotado y funcional.

Factibilidad legal: no se maneja información sensible de terceros; el acceso al sistema se resguarda mediante autenticación de usuarios.

Factibilidad organizacional: Bomberos de San Bernardo cuenta con una estructura clara y disposición a colaborar en el levantamiento de información.

Factibilidad administrativa: proyecto individual, sin costos relevantes, con herramientas de licencia gratuita y coordinación periódica con la institución.

## Objetivos

• Objetivo general: Diseñar y desarrollar un sistema digital para gestionar el inventario y mantenimiento de equipos y unidades de Bomberos de San Bernardo.

• Objetivos específicos:

- Analizar los requerimientos relacionados con la gestión del inventario y mantenimiento de equipos y unidades.

- Diseñar un modelo de datos que permita organizar la información de equipos, unidades y mantenimientos.

- Desarrollar el módulo de inventario que permita registrar equipos y vehículos con su código, estado, ubicación y fecha de adquisición, junto con el módulo de mantenimiento que registre el historial de intervenciones realizadas a cada unidad.

- Implementar un sistema de alertas automáticas que notifique con al menos 7 días de anticipación cuando un equipo o vehículo esté próximo a su fecha de mantenimiento programado.

- Validar el funcionamiento de la solución mediante pruebas y realizar mejoras a partir de los resultados obtenidos.

## Metodología

Para el desarrollo del proyecto utilizaré una metodología ágil, específicamente Scrum, organizada en tres sprints: Sprint 1, módulo de inventario; Sprint 2, módulo de mantenimiento y alertas; y Sprint 3, módulo de reportes. Cada sprint cierra con un incremento de producto funcional y verificable.

## Plan de Trabajo

El proyecto se desarrolla a lo largo de 18 semanas, organizadas en las siguientes etapas:

Semanas 1-2: Levantamiento de requerimientos (entrevistas con Bomberos de San Bernardo).

Semanas 3-4: Diseño del modelo de datos (MER).

Semanas 5-6: Diseño de la arquitectura del sistema y mockups de interfaz.

Semanas 7-9: Desarrollo del módulo de inventario y unidades (Sprint 1).

Semanas 10-12: Desarrollo del módulo de mantenimiento y alertas (Sprint 2).

Semanas 13-14: Desarrollo del módulo de reportes (Sprint 3).

Semanas 15-16: Pruebas integrales, corrección de errores y ajustes.

Semana 17: Documentación final y preparación de la presentación.

Semana 18: Presentación y entrega del proyecto.

## Evidencias

Sprint 1 (Inventario): diagrama de arquitectura, modelo de base de datos (MER), mockups de interfaz y capturas del módulo de inventario funcional.

Sprint 2 (Mantenimiento y Alertas): capturas del módulo funcional y evidencia de las notificaciones automáticas generadas.

Sprint 3 (Reportes): capturas del módulo de reportes funcional y evidencias de las pruebas realizadas.

Cierre: documentación final del proyecto.

## Conclusiones

El desarrollo de este proyecto me permitirá aplicar conocimientos adquiridos durante mi formación en Ingeniería en Informática, principalmente en desarrollo de software, bases de datos y planificación de proyectos. También considero que será una oportunidad para seguir adquiriendo experiencia práctica y mejorar mis habilidades mediante el desarrollo de una solución concreta.

## Reflexión

Durante esta etapa comprendí la importancia de definir bien el alcance y los objetivos antes de comenzar el desarrollo. Al realizar el proyecto de manera individual, uno de mis principales desafíos será organizar correctamente el tiempo y priorizar las funcionalidades más importantes. También considero que tendré que seguir reforzando algunos conocimientos técnicos, pero veo el proyecto como una buena oportunidad para aprender y mejorar.